АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2017                            № 21

О мероприятиях по безаварийному

пропуску весеннего половодья

и паводковых вод на территории

Шарашенского сельского поселения

Алексеевского муниципального района

На случай паводковой обстановки, поддержания в готовности сил и средств к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод и в целях устойчивого жизнеобеспечения населения Шарашенского сельского поселения, администрация Шарашенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии администрации Шарашенского сельского поселения (приложение № 1).

2. Утвердить план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению  безаварийного пропуска паводковых вод в 2016 году на территории Шарашенского сельского поселения  (приложение № 2).

3.  Утвердить расчет сил и средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на территории Шарашенского сельского поселения  (приложение № 3).

4.  Утвердить правила о порядке действия населения при угрозе и затоплении населенных пунктов Шарашенского сельского поселения (приложение № 4).

5. Утвердить количество водомерных постов и список лиц, ответственных за наблюдение уровня воды на водных объектах Шарашенского сельского поселения (приложение № 5).

6. Признать утратившим силу постановление администрации Шарашенского сельского поселения от 08.02.2016 года № 16 «О мероприятиях по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод на территории Шарашенского сельского поселения Алексеевского муниципального района».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шарашенского

сельского поселения                                                           А.В. Курин

Приложение № 1

к постановлению  администрации

Шарашенского сельского поселения

от  10.02.2017 № 21

СОСТАВ

противопаводковой комиссии администрации

Шарашенского сельского поселения

Курин А.В.             - глава  Шарашенского сельского поселения Алексеевского муниципального района,  председатель комиссии;

Семен В.В.           - управляющий отделением № 1 ООО« КЛЮЧ-АГРО», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Фирсова Е.А.      - ведущий специалист администрации Шарашенского сельского поселения, секретарь комиссии;

Зерщиков В.В.      – заведующий МТМ ООО « КЛЮЧ-АГРО» (по согласованию);

Попова В.А.           – фельдшер Шарашенского ФАП (по согласованию);

Попова Е.А.          – директор МБОУ  Шарашенская СШ (по согласованию);

Обухова А.В.       – директор МБУК Шарашенский КДК (по согласованию).

Глава Шарашенского

сельского поселения                                                           А.В. Курин

Приложение № 2

к постановлению  администрации

Шарашенского сельского поселения

от  10.02.2017 № 21

ПЛАН

предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению

безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 году

по Шарашенскому сельскому поселению

Алексеевского муниципального района

| № п/п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнить состав объектов противопаводковых комиссий | до 24.02.2017 | Председатель КЧС и ПБ объектов |
| 2 | Уточнить и определить состав сил и средств, порядок их выделения для оказания помощи при угрозе возникновения ЧС | до 24.02.2017 | Председатель КЧС и ПБ объектов |
| 3 | Разработать и утвердить планы предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод и обеспечению жизнедеятельности населения в зонах возможного подтопления | до 24.02.2017 | Председатель КЧС и ПБ объектов |
| 4 | Провести заседание КЧС, проанализировать возможную обстановку, ее влияние на объекты экономики и населенные пункты сельского поселения | до 24.02.2017 | Председатель КЧС и ПБ объектов |
| 5 | Провести обследования гидротехнических сооружений с составлением актов обследования. Решить вопрос о выполнении специальных работ на период паводка | до 24.02.2017 | Председатель КЧС и ПБ объектов |

Глава Шарашенского

сельского поселения                                                           А.В. Курин

Приложение № 3

к постановлению  администрации

Шарашенского сельского поселения

от  10.02.2017 № 21

РАСЧЕТ

СИЛ И СРЕДСТВ И ПОРЯДОК ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

Для оказания помощи населению в период весеннего половодья и для безаварийного пропуска паводка 2017 года на территории Шарашенского сельского поселения по решению КЧС и ПБ привлекается следующая техника по согласованию с руководителем организации:

| Наименование техники | Количество | Наименование организации | Руководитель организации (адрес, рабочий и мобильный телефон) | ФИО работника организации, за которым закреплена техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трактор К-744 (с тележкой и ножом) | 1 шт. | ООО « КЛЮЧ-АГРО» | Рябов С.Ю. 3-74-35 | Степанов А.А. |
| Автомобиль повышенной проходимости | 1 шт. 1 шт. | Администрация сельского поселения, ООО «КЛЮЧ-АГРО» | Курин А.В. 3-74-40 Рябов С.Ю. 3-74-35 | Сатаров В.Ф. Карев М.И. |
| Автосамосвал | 1 шт. | ООО « КЛЮЧ-АГРО» | Рябов С.Ю. 3-74-48 | Кавылин А.А. |
| Водяная помпа | 2 шт. | Администрация сельского поселения | Курин А.В. 3-74-40 | Дулов С.Н. Березнев В.А. |
| Трактор (экскаватор) | 1 шт. | ООО « КЛЮЧ-АГРО» | Рябов С.Ю. 3-74-35 | Зерщиков В.В. |
| Плавающее средство (лодка) | 1 шт. | Администрация сельского поселения | Курин А.В. 3-74-40 | Васильев В.Н. Каехтин С.А. |

Техника выделяется по согласованию с руководителем организации по мере надобности по решению председателя КЧС И ПБ Шарашенского сельского поселения.

Глава Шарашенского

сельского поселения                                                           А.В. Курин

Приложение № 4

к постановлению  администрации

Шарашенского сельского поселения

от 10.02.2017 № 21

ПРАВИЛА

о порядке действия населения при угрозе и затоплении

населенных пунктов Шарашенского сельского поселения

Получив предупреждение об угрозе наводнения, жители населенных пунктов, которые подвержены затоплению, должны сообщить об этом своим близким, соседям и знакомым.

Предупреждение об ожидаемом наводнении будет передано комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Шарашенского сельского поселения (при помощи посыльных), а также информация о времени и границах затопления и рекомендации жителям о целесообразном поведении или о порядке эвакуации.

Прежде, чем покинуть дом, позаботьтесь о его сохранности, для чего следует:

-отключить воду, газ, электроэнергию;

-потушить горящие печи отопления;

-перенести на верхние этажи или чердаки зданий ценные вещи и предметы;

-вывести в безопасные места скот и домашних животных;

-закрыть (обить при необходимости) окна и двери досками или фанерой.

При  получении сигнала о начале эвакуации или с началом затопления, необходимо:

- быстро собрать и взять с собой все документы, деньги, ценности, лекарства, запасной комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания и воды на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт или к соседям и родственникам в безопасные места.

При внезапном наводнении необходимо:

- как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место или забраться на крышу дома и быть готовым к организационной эвакуации по воде.

Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи:

- в светлое время суток – вывесить на высоком месте яркие полотнища;

- в темное время – подавать световые сигналы.

Глава Шарашенского

сельского поселения                                                           А.В. Курин

Приложение № 5

к постановлению администрации

Шарашенского сельского поселения

от  10.02.2017 № 21

Количество водомерных постов и список лиц,

ответственных за наблюдение уровня  воды

на водных объектах Шарашенского сельского поселения

| № п/п | Наименование поста | ФИО | Должность | Место жительства | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пост № 1 | Фирсова Елена Алексеевна | Ведущий специалист Шарашенского сельского поселения | х.Шарашенский дом № 172 | 89044261809 |
| 2 | Пост № 2 | Сатаров Владимир Федорович | Водитель администрации Шарашенского сельского поселения | х.Шарашенский дом № 168 | 89044312518 |
| 3 | Пост № 3 | Черкесова Ирина Николаевна | Ведущий специалист Шарашенского сельского поселения | х.Шарашенский дом № 30 | 89044110888 |
| 4 | Пост № 4 | Каехтина Ирина Владимировна | Зав.библиотекой МБУК «Шарашенский КДК» | х.Шарашенский дом № 113 | 89044107967 |

Глава Шарашенского

сельского поселения                                                           А.В. Курин